Aan de bewoners van Scherendelle, Liefkensstraat, Decatstraat en Vossestraat te Overijse

Beste bewoner,

Graag informeer ik u over de volgende fase van de werken in uw straat.

Volgende week starten we met het plaatsen van de asfalt. De planning is als volgt:

Ma 2-10-2023 Reiniging wegdek door de veegwagen (vanaf ’s middags)

Di 3-10-2023 Plaatsen onderlaag asfalt Vossestraat

Plaatsen toplaag asfalt in Liefkensstraat + Scherendelle

Wo 4-10-2023 Plaatsen toplaag asfalt Vossestraat + Decatstraat

Vóór de asfalteringswerken wordt er een bitumenlaag / kleeflaag gespoten over de rijweg. Wij raden aan om hier niet met de auto over te rijden.

Tijdens het plaatsen van de asfalt is er geen doorgang mogelijk met voertuigen.

Vanaf donderdag 5 oktober is de rijweg terug beschikbaar voor voertuigen. De voetpaden zijn wel steeds toegankelijk.

Wij verontschuldigen ons voor het tijdelijke ongemak.

Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Werfleider Projectleider

Stijn Van de Vliet Yves Bruggen

[stijn.vandevliet@viabuild.be](mailto:stijn.vandevliet@viabuild.be) [yves.bruggen@viabuild.be](mailto:yves.bruggen@viabuild.be)